RIver AGI 详细项目计划（模板）

# 一、计划基线

项目启动日期：____年__月__日

计划提交日期：____年__月__日

计划版本：V__

甲方确认日期：____年__月__日

# 二、里程碑

| 里程碑 | 计划完成时间 | 输出物 | 验收/确认方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动会完成 |  | 启动纪要 | 双方 |
| 需求和原型确认 |  | 需求确认记录、原型 | 甲方 |
| 架构和数据库设计完成 |  | 架构文档、数据库设计文档 | 双方 |
| 核心功能开发完成 |  | 可运行版本、接口文档 | 乙方自测/甲方评审 |
| 联调和业务闭环完成 |  | 联调记录、问题清单 | 双方 |
| 测试完成 |  | 测试报告、性能和安全报告 | 双方 |
| 部署培训完成 |  | 部署文档、运维手册、培训材料 | 甲方 |
| 最终验收 |  | 验收报告、签字文件 | 双方 |

# 三、任务分解与资源

| 阶段 | 主要任务 | 乙方资源 | 甲方资源 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 | 需求澄清、范围确认、验收标准 | 项目负责人、产品、架构 | 项目负责人、业务代表 | 需求确认记录 |
| 设计 | 架构、数据库、接口、原型 | 架构、前后端、数据 | 技术和业务评审 | 设计文档 |
| 开发 | 六大模块和配套功能 | 前端、Java、Python、测试 | 数据和规则确认 | 软件版本 |
| 联调 | 接口、权限、数据和模型联调 | 开发、测试、运维 | 环境、账号、样例数据 | 联调报告 |
| 验收 | 功能、性能、安全、恢复和培训 | 测试、运维、项目负责人 | 验收组 | 验收报告 |

# 四、风险与预案

| 风险 | 影响 | 预防措施 | 应急预案 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求变更 | 进度和范围变化 | 变更单和影响评估 | 双方确认后调整基线 | 双方 |
| 测试数据不足 | 无法验证闭环 | 提前准备脱敏数据 | 使用备用数据集 | 甲方 |
| 生产依赖不可用 | 联调中断 | 提前确认 MySQL、存储和网络 | 切换测试环境并记录 | 双方 |
| 模型训练失败 | 预测链路阻塞 | 保留 Java 算法和重试机制 | 保存日志、修复后重训 | 乙方 |
| 性能不达标 | 验收延期 | 提前压测和容量评估 | 优化、扩容、调整部署 | 乙方 |
| 安全问题 | 上线风险 | 密钥、权限、扫描和审计 | 隔离、修复、复测和升级 | 双方 |

# 五、变更控制

所有范围、需求、接口、计划或验收标准变更，应记录变更原因、影响、工作量、工期、责任方和双方确认意见。未经确认不得直接改变项目基线。

# 六、甲方确认

甲方项目负责人：____________  日期：____年__月__日

乙方项目负责人：____________  日期：____年__月__日