RIver AGI 项目验收测试报告

合同 3.1～3.6 技术、性能、稳定性、安全与质量目标对照

版本：1.0（未签字版）    测试日期：2026年8月4日    项目：RIver AGI 数据智能分析与需求预测平台

# 一、报告说明

本报告用于记录当前版本在本地 MySQL 配置、Java 8080、Python 5001、Vue 3000 环境下执行的测试结果，并对合同第 3.1～3.6 条进行逐项对照。报告为未签字版，最终结论以甲方现场验收、生产环境验证和双方签字盖章版本为准。

本报告仅记录真实执行结果，不将短时接口预检、单元测试或配置文件替代生产环境性能、长期可用率、等保测评和第三方安全证明。

# 二、合同目标对照结论

| 条款 | 本次验证结果 | 当前判定 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 功能目标 | 核心模块、主要页面和认证接口已具备；18 个核心认证接口返回 200。完整业务链路仍需逐按钮留存现场记录。 | 有条件通过 |
| 3.2 技术目标 | 前后端分离、Vue、Spring Boot、Python、REST API、Swagger、Docker 配置和生产 profile 已具备。 | 基本满足 |
| 3.3 性能目标 | 200 并发健康接口预检成功；复杂业务、目标数据规模及长期可用率未在目标生产环境证明。 | 待现场验证 |
| 3.4 稳定性目标 | 健康检查、日志、监控、告警、备份和重启策略已具备；高可用自动切换尚未完成现场演练。 | 有条件通过 |
| 3.5 安全目标 | JWT、RBAC、BCrypt、审计、安全扫描和生产加密配置已具备；等保二级和第三方测评未完成。 | 待第三方/现场验证 |
| 3.6 质量目标 | Java、Python 测试和前端构建通过；覆盖率 80%、关键逻辑 100%、静态扫描和漏洞报告尚未形成完整证明。 | 待补充证据 |

# 三、已执行测试与结果

| 测试项目 | 结果 | 证据文件 |
| --- | --- | --- |
| 前端生产构建 | 通过 | frontend-build.txt |
| Java 单元测试 | 通过 | java-tests.txt |
| Python 测试 | 通过：4 passed | python-tests.txt |
| 前端健康检查 | HTTP 200 | environment-health.txt |
| Java 健康检查 | HTTP 200 | environment-health.txt |
| Python 健康检查 | HTTP 200 | environment-health.txt |
| 管理员登录 | HTTP 200，Token 正常 | authenticated-api-check.txt |
| 核心认证接口 | 18/18 返回 HTTP 200 | authenticated-api-check.txt |
| 浏览器登录 | 成功进入 Dashboard | browser-login-check.txt |
| 浏览器错误 | 控制台 0 错误，4xx/5xx 0 个 | browser-login-check.txt |
| 安全基线 | 通过 | security-baseline.txt |
| 200 并发健康接口预检 | 200/200 成功 | performance-200-concurrency.txt |

# 四、功能闭环验收范围

## 4.1 数据采集与标注

目标流程：数据导入 → 解析预览 → 清洗 → 标签配置 → 任务派发 → 独立工作台标注 → 在线校验 → 质量审核 → 抽检 → 一致性检查 → 仲裁纠偏 → 导出。

## 4.2 需求预测与模型

目标流程：选择数据集 → 创建预测任务 → 选择模型与 TensorFlow/PyTorch → 训练 → 查询进度 → 生成预测 → 评估 → 偏差分析 → 自动/手动调优 → Retraining → A/B 测试 → 发布/回滚。

## 4.3 安全与运维

目标流程：角色创建 → 权限授权 → 权限生效 → 安全扫描 → 风险查看 → 审计追溯 → 备份创建 → 恢复验证。

说明：本次已完成接口级验证；以上完整业务链路的逐按钮、真实数据和操作人记录，需由甲方在现场验收时补充签字确认。

# 五、性能测试记录

| 指标 | 本次结果 | 合同目标 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 并发健康接口 | 200/200 成功；平均 217.68ms；P95 267.33ms；最大 274.94ms | 至少 200 人同时在线 | 预检通过 |
| 常规页面/操作 | 未完成全页面逐项统计 | 原则上 ≤1.5 秒 | 待现场验证 |
| 复杂数据/训练任务 | 未完成目标数据与生产硬件测试 | ≤5 秒 | 待现场验证 |
| 千万级存储查询 | 未完成目标数据规模测试 | 支持千万级标注数据 | 待现场验证 |
| 百万级实时分析 | 未完成目标数据规模测试 | 支持百万级实时分析 | 待现场验证 |
| 全年可用率 | 无完整年度统计周期 | ≥99.5% | 待持续统计 |

# 六、未完成的现场/第三方证明项

在目标生产硬件上完成全业务 200 并发和页面/复杂任务响应时间测试。

使用千万级标注数据和百万级分析数据完成存储、查询、实时分析验证。

完成 Java、Python、MySQL 故障注入、自动恢复、主从/多实例切换演练。

上线后持续记录可用率，形成月度停机统计和年度可用率报告。

执行 JaCoCo 覆盖率检查，证明总体覆盖率不低于 80%，关键业务逻辑达到 100%。

完成静态代码检查、依赖漏洞扫描、渗透测试和安全整改闭环。

由具备资质的第三方完成等保二级或以上测评并取得正式材料。

由甲方逐项执行并确认三类完整业务闭环，补充操作截图、任务编号、开始/结束时间和验收人。

# 七、交付物清单

| 交付物 | 路径/状态 |
| --- | --- |
| 项目源码 | 项目 backend/、frontend/、qa/ |
| 部署文档 | docs/RIver_AGI_部署文档.docx |
| 运维手册 | docs/RIver_AGI_运维手册.docx |
| 培训材料 | docs/RIver_AGI_培训材料.docx |
| 监控告警方案 | docs/监控告警方案.md |
| 故障应急预案 | docs/故障应急预案.md |
| 本次验收原始证据 | qa-results/acceptance-20260804-112610/ |
| 健康检查脚本 | ops/health-check.sh |
| 性能预检脚本 | qa/performance_smoke.py |
| 安全基线脚本 | ops/security-baseline.sh |

# 八、未签字确认页

甲方确认：已收到本报告及相关测试证据，并同意根据第六节安排现场/第三方验证。最终验收结论以双方签字盖章的正式报告为准。

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 单位： 授权代表： 日期： 年 月 日 | 单位： 授权代表： 日期： 年 月 日 |

备注：本文件为未签字版，签字栏留空，不作为已完成最终验收的单独证明。